Приложение 1 к решению

Кизнерского районного Совета депутатов

от 27.04.2016 №27/5

**Информация**

**об итогах отопительного сезона 2015-2016г.г. учреждений бюджетной сферы Кизнерского района.**

27 апреля 2015 года Правительством Удмуртской Республики было принято Распоряжение № 369-р «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2015-2016 г.г. в Удмуртской Республике».

Во исполнение данного распоряжения Администрацией муниципального образования «Кизнерский район» было издано одноименное распоряжение от 05 мая 2015 г. №100 «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2015-2016 г.г. в муниципальном образовании «Кизнерский район»», которым утверждено положение и состав комиссии по подготовке и проведению отопительного периода в Кизнерском районе.

01 июня 2015 года распоряжением главы Администрации муниципального образования «Кизнерский район» №100 утвержден план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к отопительному периоду 2015-2016 г.г.

На подготовку к отопительному сезону из бюджета муниципального образования «Кизнерский район» 1500,0 тыс. рублей.

Из бюджета Удмуртской Республики было выделено 1800,0 тыс. рублей

- капитальный ремонт артезианской скважины «11787 в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики - 1 100,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики – 700,0 тыс. рублей.

Средства выделенные из бюджета Удмуртской Республики и бюджета муниципального образования «Кизнерский район» освоены полностью.

Выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения по улице Савина в п. Кизнер Кизнерского района стоимость работ составила 623 667,38 рублей;

- капитальный ремонт артезианской скважины «11787 в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики стоимость работ составила 1 094 600,00 рублей.

При проведении торгов была сэкономлена сумма в размере 81732,0 рублей, которая была направлена на капитальный ремонт участка напорного коллектора в п. Кизнер Кизнерского района.

Проведен аукцион на «Техническое перевооружение системы теплоснабжения школы с переводом на газ в д. Верхний Бемыж Кизнерского района Удмуртской Республики" (в том числе ПИР)» стоимость работ составила 6 945 000,00 рублей.

Подготовлено к отопительному периоду:

- жилищный фонд – 6,474 м2

- детские учреждения – 21 шт.

- лечебные учреждения – 2 шт.

- учебные учреждения – 20 шт.

- здания соцкультбыта – 15 шт.

- котельные всех форм собственности – 46 шт.

- тепловые сети (в двухтрубном исчислении) всех форм собственности – 10,08 км.

- водозаборы всех форм собственности – 66 шт.

- очистные сооружения канализации, всех форм собственности – 1 шт.

- канализационные сети, всех форм собственности – 2,024 км.

- электрические сети, всех форм собственности – 852 км.

Заключительным пунктом был акт №48-У-25-18 проверки готовности к отопительному периоду от 09.10.2015 г. и паспорт готовности к отопительному периоду № 48-У-25-18 П от 09.10.2015 гг. выданные «Западно-Уральским Управлением Ростехнадзора».

Распоряжением Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 02 сентября 2015 года № 213 дано распоряжение начать пробные топки котельных с 07.09.2014 г.

Распоряжением Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 17 сентября 2015 года № 225 дано распоряжение начать отопительный период 2015-2016 г.г. по муниципальному образованию «Кизнерский район» с 22 сентября 2015 года.

В целом отопительный сезон в районе прошел без каких-либо аварий и чрезвычайных ситуаций. Были случаи кратковременного (несколько часов) отключения электроэнергии по причине природных факторов. Но в силу оперативной работы служб и наличие резервных источников питания позволили избежать аварий на тепловых сетях и сохранить работоспособность всех систем и функционирование объектов.