Администрация муниципального образования

«Муркозь-Омгинское» Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2014 года д. Муркозь-Омга № 3

О перечне объектов дорожного хозяйства,

подлежащих финансированию за счет

средств дорожного фонда муниципального

образования «Муркозь-Омгинское»

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 17.12.2013 года № 14/7 и на основании Устава муниципального образования «Муркозь-Омгинское», Администрация МО «Муркозь-Омгинское»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих финансированию за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Муркозь-Омгинское» в 2014 году.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Кизнерский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Муркозь-Омгинское» Н.А. Семеновых

Приложение №1 к Постановлению

МО «Муркозь-Омгинское»

№ 3 от 12 февраля 2014 года

**Перечень**

**автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Муркозь-Омгинское», подлежащих финансированию за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Муркозь-Омгинское» в 2014 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Искусственные сооружения | Вид покрытия (грунтовое, гравийное, асфальт) | Протяженность км | Размер средств, предусмотренный на финансирование каждого объекта тыс. руб |
| 1 | д. Муркозь-Омга ул. Нижняя | 94-226-855 ОП МП 001 | Труба 2 шт (2\*6 м) | грунт | 1,8 | 53,75 |
| 2 | д. Муркозь-Омга  ул. Новая | 94-226-855 ОП МП 002 | Труба 1 шт.  (6 м) | асфальт | 0,6 | 17,92 |
| 3 | д. Муркозь-Омга  ул. Верхняя | 94-226-855 ОП МП 003 |  | грунт | 1,1 | 32,84 |
| 4 | д. Новый Бурнак  ул. Тельмана | 94-226-855 ОП МП 004 | Труба 1 шт.  (6 м) | грунт | 1,2 | 35,83 |
| 5 | д. Новый Бурнак  ул. Школьная | 94-226-855 ОП МП 005 |  | грунт | 0,5 | 14,93 |
| 6 | д. Старая Омга  ул. Полевая | 94-226-855 ОП МП 006 |  | грунт | 1,0 | 29,86 |
| 7 | д. Старая Омга  ул. Заречная | 94-226-855 ОП МП 007 | мост 12 м | грунт | 0,9 | 26,87 |

Приложение №1 к Постановлению

МО «Муркозь-Омгинское»

№ 3 от 12 февраля 2014 года

**Перечень**

**объектов дорожного хозяйства, финансируемый за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Муркозь-Омгинское» на 2014 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место проведения работ, оказание услуг | Объекты дорожного хозяйства | Мощность | | | Перечень работ согласно классификатора | Сроки выполне-ния работ, оказание услуг | Объем финанси-рования, тыс. руб. |
| Км. | По г.м. | Другие показате-ли |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть населенных пунктов  д. Муркозь-Омга  д. Новый Бурнак  д. Старая Омга | 7,1 |  |  | IV. 7.4.  Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин. | С  01.01.14  По  31.03.14,  С  01.11.14  По  31.12.14. | 70 |
| 2 | Содержание улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть населенных пунктов  д. Муркозь-Омга  д. Новый Бурнак  д. Старая Омга | 7,1 |  |  | IV. 6.2. зз  Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр; | С  01.05.14  По  31.09.14. | 92 |
| 3 | Содержание улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть населенных пунктов  д. Муркозь-Омга  д. Новый Бурнак  д. Старая Омга |  |  | 23 шт,  5750  кВт. | IV. 4.к  Поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения; | С  01.01.14  По  31.12.14. | 50 |