Приложение № 1

к распоряжению Администрации муниципального образования

«Кизнерский район»

от «31» марта  2015 года № 70

Комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Кизнерский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации | Индикаторы | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |
|  | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 г. (далее – программа расселения) | Улучшение условий проживания граждан | В соответствии с мероприятиями, предусмотренными законодательством Удмуртской Республики и решениями Правительства Российской Федерации | Доля расселенного с участием средств Фонда ЖКХ аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного жилья, подлежащего расселению в соответствии с программами переселения в 2015 –2016 году – 20% | До 31.12.2016 г. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
|  | Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда ЖКХ для софинансирования программ переселения | Получение дополнительных средств для проведения расселения; увеличение объема расселяемого аварийного жилищного фонда | Подача заявки в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение федеральной поддержки и одобрения заявки | Доля расселенного с участием средств Фонда ЖКХ аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного жилья, подлежащего расселению в соответствии с программами переселения в 2015 –2016 году – 20% | 2015 –2017г. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
|  | Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек | Повышение информированности граждан о реализации программ переселения | Работа по размещению информационных табличек завершена | Доля МКД, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения – 100% | До 30.05.2015 г. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
|  | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. №1743-р) | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда | Наличие реестра аварийного жилищного фонда. | 2015 год | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
|  | Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г., в том числе с учетом возможности субъекта Российской Федерации получить дополнительное финансирование за счет средств Фонда ЖКХ (выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми по данному вопросу на федеральном уровне) | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда и улучшению условий их проживания | Дорожная карта, постановление Правительства УР | Уточнение адресной программы по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года | По мере необходимости | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
| 2. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Актуализация графика разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) |  | Акт Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики об утверждении графика разработки ПКР |  | По мере необходимости | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
|  | Разработка, утверждение и актуализация ПКР | Обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии поселения | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 12 марта 2012 г. № 184-р «О разработке программ» | Отношение количества сельских поселений, в которых утверждены ПКР к общему количеству сельских поселений, в которых должны быть утверждены ПКР – 100 % | 2015 год, далее – постоянно, по мере необходимости | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
|  | Выявление бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства МО «Кизнерский район» | Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики от 11 июня 2013 года № 266 «Об утверждении ведомственной отчётности» | 1. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов на территории муниципального образования за отчётный период 2. Количество (шт.) принятых на учёт бесхозяйных объектов в муниципальную собственность за отчётный период | Ежегодно (полугодовая до 15 июля, годовая до 20 января) | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район» Управление имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
|  | Утверждение графика регистрации прав собственности на объекты коммунальной инфраструктуры |  | Организации работы по выявлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, проведению инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры |  | До 01.01.2016 г., далее – постоянно, по мере необходимости | Управление имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
|  | Выполнение комплекса технических и кадастровых работ по бесхозяйным объектам коммунальной инфраструктуры |  |  |  | По мере необходимости | Управление имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
| 2. | Регистрация прав собственности на объекты коммунальной инфраструктуры | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства | Регистрации прав собственности на объекты коммунальной инфраструктуры | 1. Отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов коммунальной инфраструктуры к общему количеству таких объектов, расположенных на территории муниципального образования– 100%. 2. Количество (шт.) бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры – по факту на конец отчетного года | Постоянно, по мере необходимости | Управление имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
|  | Разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, проведение независимого технического и ценового аудита схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, оптимизация расходов на реализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 20 августа 2012 года № 677-р «О графиках разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения» Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики от 22 августа 2012 года № 480 «О графиках разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения» | 1. Отношение количества сельских поселений, в которых разработаны схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к общему количеству сельских поселений, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям) – 100 % 2. Доля схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения прошедших публичные слушания (с разбивкой по отраслям) – 100 % | Завершение работы – до 31.12.2015 года, далее – постоянно, по мере необходимости | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
|  | Актуализация утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  | По мере необходимости | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
|  | Проведение оценки эффективности управления муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Кизнерский район» | Создание актуальной информационной базы о состоянии УП; создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Приказ Минэкономразвития России и Минстроя России от 7 июля 2014 года №373/ пр. /428 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению рекомендуемых показателей эффективности управления муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Отношение количества муниципальных предприятий, в отношении которых проведена оценка эффективности по отношению к общему количеству таких предприятий, фактически осуществляющих деятельность на территории муниципального образования – 100% | До 01.12.2015 г. | Отдел экономики Администрация муниципального образования «Кизнерский район» |  |
| 3. | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения; повышение качества коммунальных услуг | График проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 28 октября 2013 года № 714-р «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам реализации положений Федерального закона от 7 мая 2013 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», связанных с объектами коммунальной инфраструктуры» | 1.Количество заключенных концессионных соглашений – по факту на конец отчетного года. 2.Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 30 %. | 1. 2015 год, далее – по мере необходимости 2. До 01.01.2017 г. | Управление имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
| 4. | Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения; обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов; обеспечение обязательств органов местного самоуправления и РСО при развитии ВКХ. | Акт Министерства энергетики и ЖКХ УР об организации работы по заключению соглашений с графиком проведения данной работы | Количество (шт.) фактически заключенных соглашений; Отношение количества РСО, имеющих заключённые соглашения, к количеству РСО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования за исключением осуществляющих деятельность на основании концессионного соглашения (%) | Постоянно | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
| Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 1. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе по сельским поселениям | Повышение качества коммунальных услуг; обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения. | Организация мониторинга качества коммунальных услуг: ежеквартальная информация муниципальных образований в Министерство энергетики и ЖКХ УР о состоянии качества услуг водоснабжения и водоотведения; ежеквартальная информация муниципальных образований в ГЖИ и Министерство энергетики и ЖКХ УР по результатам надзорных мероприятий по соответствию качества услуг водоснабжения и водоотведения нормативным требованиям. | 1. Доля проб питьевой воды, горячей воды, отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объёме проб. 2. Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги. | Ежеквартально | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район |
| 2. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Акт Удмуртской Республики, утверждающий план мероприятий, предусматривающий достижение целевых показателей качества водоснабжения в Удмуртской Республике (в соответствии с приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 г. № 162/пр). | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества (%) | До 2020 года | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район |
| 3. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее, чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06 июля 2013 года № Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения; обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения. | Акт Министерства энергетики и ЖКХ УР, утверждающий плановые значения надёжности систем водоснабжения в Удмуртской Республике (в соответствии с приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 г. № 162/пр). | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км). | До 2017 года | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район |
| 4. | Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06 июля 2013 года № Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения; обеспечение эффективности использования ресурсов | Акт Министерства энергетики и ЖКХ УР, утверждающий плановые значения надёжности систем водоснабжения в Удмуртской Республике | Доля централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечивших достижение установленного планового значения показателя «доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)» в общем количестве централизованных систем | До 2018 года | Отдел экономики Администрация муниципального образования «Кизнерский район» |
| 5. | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | Акт Министерства энергетики и ЖКХ УР об утверждении порядка осуществления мониторинга проведения техобследования ОМС (в соответствии с приказом Минстроя России от 05.08.2014 г. № 437/пр) об организации работы по проведению технологического аудита с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждением графика проведения данной работы. Отчеты в адрес Минстроя РФ о проведении технического обследования, согласованные с органами местного самоуправления, с выделением информации об уровне физического износа основных производственных фондов и уровне потерь при транспортировке | 1.Доля организаций, проведших техническое обследование. 2.Уровень физического износа основных фондов (%). 3. Уровень потерь воды при транспортировке (%) | 2015 г., далее при необходимости | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район РСО в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 6. | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Акт Министерства энергетики и ЖКХ УР об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО Отчёт Удмуртской Республики по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов Доклад Главы УР Минстрою РФ, ФСТ РФ (периодичность - полугодие) | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки). 2. Уровень собираемости платежей (%). 3. Дебиторская задолженность (тыс. руб., динамика %). 4. Кредиторская задолженность (тыс. руб., динамика %) | 2015 г., далее ежегодно | РСО в сфере водоснабжения и водоотведения Отдел экономики Администрация муниципального образования «Кизнерский район» |
| 7. | Разработка и утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | Повышение качества питьевой воды | Акт Министерства энергетики и ЖКХ УР об организации работы по разработке и утверждению программ производственного контроля качества питьевой воды | 1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды от количества РСО ВКХ, получивших уведомление Роспотребнадзора по УР о несоответствии проб питьевой воды нормативам качества питьевой воды, согласно ст. 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (%) 2. Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%) | 2015 г., далее - по мере необходимости | РСО в сфере водоснабжения и водоотведения Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район |
| 8. | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка (при необходимости) планов снижения сбросов, планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении и водоотведении. Разработка и реализация Планов снижения сбросов. Разработка и реализация Планов по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения муниципального образования повышение качества коммунальных услуг | Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» Акты Министерства энергетики и ЖКХ УР об организации работы по разработке технических заданий инвестиционных программ, принятия схем водоснабжения и водоотведения, разработке и реализации инвестиционных программ с учётом установления показателей деятельности РСО, планов с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждением графика проведения данной работы Проект НПА, утверждающего порядок (регламент) об осуществлении полномочий по согласованию планов снижения сбросов уполномоченным органом исполнительной власти Удмуртской Республики/органом местного самоуправления поселения, городского округа Проект НПА, утверждающего порядок (регламент) проведения мониторинга утверждения и реализации РСО планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 1. Количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 2. Количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших планы (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством) по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения. 3.Объём (шт., %, тыс. руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами в отчётном году. 4. Объем (шт., %, тыс. руб.) реализованных мероприятий планов (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий в соответствии с планами в отчётном году. Целевое значение: 100% | 2015 год, далее – по мере необходимости | РСО в сфере водоснабжения и водоотведения Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район |
| 9. | Определение гарантирующей организации | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | Решение органа местного самоуправления о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности | 3. Количество сельских поселений (%, шт.), в которых выбраны гарантирующие организации. | 2015 г., далее –по мере необходимости | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район» |
| 4. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |
| 1. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Акт Министерства энергетики и ЖКХ УР по определению плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза | 1. Снижение к 201 7 году не менее чем в 1,5 раза к фактическому уровню 2014 года количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) – (%). 2. Количество (шт.) прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей. 3. Количество (шт.) прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | До 2017 года. Принятие необходимого нормативного акта - 1 квартал 2015 года. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район |
| 2. | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Акт Министерства энергетики и ЖКХ УР о плановых значениях снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | Снижение к 2018 году до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | Акт Министерства энергетики и ЖКХ УР - 1 квартал 2015 г. Работа до 2018 г. | РСО в сфере теплоснабжения Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район |
| 3. | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | Отчет субъекта Российской Федерации по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов | 1.Прибыль (убыток) по основной деятельности, % от выручки; 2. Уровень собираемости платежей (%); 3. Дебиторская задолженность (%); 4. Кредиторская задолженность (%) | До 1 мая года следующего за текущим | РСО в сфере теплоснабжения Отдел экономики Администрация муниципального образования «Кизнерский район» |
| 4. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения; повышение качества коммунальных услуг. | Акт Министерства энергетики и ЖКХ УР. Постановление Правительства РФ от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» | 1. Количество (шт., %) РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 2. Объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами Целевое значение: 100% | 2 квартал 2015 года. | РСО в сфере теплоснабжения Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район |
| 5. | Определение единой теплоснабжающей организации | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | Принятие решения органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения | 1. Количество утвержденных схем (шт.). 2. Количество единых теплоснабжающих организаций, определенных в утвержденных схемах (шт.) | 2015 г., далее –по мере необходимости | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район |
| 5. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления |
| 1. | Утверждение и реализация районных программ обращения с ТБО, включающей набор мероприятий, направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере и т.п. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | Распоряжение Правительства УР об утверждении региональной программы обращения с отходами с разбивкой по муниципальным образованиям | Доля (%) отходов, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством к общему количеству (объему) ТБО, производимых на территории муниципального образования | 2015 г. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район |
| 2. | Организация разработки и реализация на территории муниципального образования схемы размещения отходов | Повышение уровня переработки отходов; снижение негативного воздействия на окружающую среду | Распоряжение Правительства УР об утверждении графика разработки и принятия схемы размещения отходов | Количество (шт, %) мероприятий графика, реализованных в установленный срок по отношению к общему количеству мероприятий графика | С 2015 г. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район |
| 3. | Строительство объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, объектов, обеспечивающих выработку из отходов электрической и тепловой энергии | Улучшение экологической ситуации | В соответствии со схемой обращения с отходами | Мощность вновь введенных сооружений по утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, тыс.т/год | С 2015 года | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кизнерский район |

Список используемых сокращений:

РСО - ресурсоснабжающие организации

МКД - многоквартирные дома

Фонд ЖКХ - Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

ПКР - программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики

ТБО - твердые бытовые отходы

Глава Администрации

Муниципального образования «Кизнерский район»                                                                         К.Л. Морозов