**Информация**

**об итогах отопительного сезона 2014-2015г.г. учреждений бюджетной сферы Кизнерского района.**

 31 марта 2014 года Правительством Удмуртской Республики было принято Распоряжение № 187-р «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2014-2015 г.г. в УР».

 Во исполнение данного распоряжения Администрацией МО «Кизнерский район» было издано одноименное распоряжение от 4 июня 2014 г. № 67 которым утверждено положение и состав комиссии по подготовке и проведению отопительного периода в Кизнерском районе.

 На подготовку к отопительному сезону из бюджета муниципального образования «Кизнерский район» 2000,00 тыс. рублей, из бюджета Удмуртской Республики 1915,30 тыс. рублей.

 Средства выделенные из бюджета Удмуртской Республики и бюджета МО «Кизнерский район» освоены полностью.

 Выполнены следующие работы:

 - проведено техническое перевооружение котельной детского дома п. Кизнер (на 5828,5 тыс. рублей);

 - капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Крымская Слудка (на сумму 626,50 тыс. рублей);

 - капитальный ремонт участка водопровода по ул. Вокзальная с закольцовкой артезианской скважины № 1738 в п. Кизнер (на 76,00 тыс. рублей);

 - капитальный ремонт скважины № 70520 в п. Кизнер, скважины № 375 в п. Кизнер и скважины по улице заводской в п. Кизнер (на 247,50 тыс. рублей);

 - капитальный ремонт сетей теплоснабжения южной части п. Кизнер (на 751,76 тыс. рублей).

 Подготовлено к отопительному периоду:

 - жилищный фонд – 6,474 м2

 - детские учреждения – 21 шт.

 - лечебные учреждения – 2 шт.

 - учебные учреждения – 20 шт.

 - здания соцкультбыта – 15 шт.

 - котельные всех форм собственности – 46 шт.

 - тепловые сети (в двухтрубном исчислении) всех форм собственности – 10,08 км.

 - водозаборы всех форм собственности – 66 шт.

 - очистные сооружения канализации, всех форм собственности – 1 шт.

 - канализационные сети, всех форм собственности – 2,024 км.

 - электрические сети, всех форм собственности – 852 км.

 Заключительным пунктом подготовки к отопительному сезону был акт проверки готовности района № 48-У-25-172 от 13.10.2014г. и паспорт готовности № 172 П от 27.10.2014г. выданные «Западно-Уральским Управлением Ростехнадзора».

 Распоряжением Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 04 августа 2014 года № 131 дано распоряжение начать пробные топки котельных с 08.09.2014 г. и начать отопительный сезон с 17.09.2014 г.

 В целом отопительный сезон в районе прошел без каких-либо аварий и чрезвычайных ситуаций. Были случаи кратковременного (несколько часов) и до двух суток отключения электроэнергии по причине природных факторов. Без электричества оставались населенные пункты, в т.ч. котельные отапливаемые социальные объекты. Но в силу оперативной работы служб и наличие резервных источников питания позволили избежать аварий на тепловых сетях и сохранить работоспособность всех систем и функционирование объектов.