Приложение к Решению

Кизнерского районного

Совета депутатов

от 2014 года №

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения муниципальной целевой программы**

**«Отходы» на 2012-2016 г.г. по МО «Кизнерский район» Удмуртской Республики.**

В октябре 2012 года Администрацией МО «Кизнерский район» разработана, согласована с Районным Советом депутатов и утверждена муниципальная целевая программа «Отходы» на 2012-2016 года по МО «Кизнерский район» Удмуртской Республики.

Цели программы это:

- защита окружающей среды и населения МО «Кизнерский район» от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния и внешнего облика МО «Кизнерский район»;

- создание и развитие экономически эффективной отрасли экономии, связанной с переработкой отходов производства и потребления;

- минимизация потерь ценных веществ, содержащихся в отходах производства и потребления, уменьшение затрат, направленных на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды.

Реализация программы расчитана на три этапа:

I-этап ⎯ 2012-2013 годы;

II-этап ⎯ 2014-2015 годы;

III-этап ⎯ 2015-2016 годы.

ЭТАПЫ:

**I этап** (2012-2013 годы). Реализация Программы (2012-2013 годы) включает:

* создание организационных, информационных, нормативно-правовых основ системы эффективного управления отходами;
* инвентаризацию отходов, сбор и анализ информации, характеризующей обстановку в сфере обращения с отходами на территории МО «Кизнерский район»;
* создание основы правового регулирования обращения с ТБО;
* проектирование нового полигона ТБО – составляет 5,4 млн. руб;
* создание системы экологического просвещения и пропаганду экологических знаний среди населения МО «Кизнерский район»;
* выполнение первоочередных и реально осуществимых в двухлетний срок мероприятий Программы, направленных на создание муниципальной инфраструктуры сбора отходов, снижение уровня загрязнения территории МО «Кизнерский район» отходами;
* создание основ системы селективного сбора отходов;
* реализацию первоочередных экологических мероприятий, направленных на вовлечение населения, общественных организаций, учреждений и предприятий в разработку экологических проектов и участие в них;
* создание основы для выполнения долгосрочных мероприятий Программы.

**II этап** (2013-2014 годы). Реализация Программы (2013-2014 годы) включает:

* реализацию долгосрочных мероприятий Программы;
* ввод в строй первой очереди и начало эксплуатации полигона ТБО;
* проведение преобразований в тарифной политике в сфере обращения с отходами;
* развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения МО «Кизнерский район»;
* формирование рынка экологически безопасных продуктов.

**III этап** (2015-2016 годы). Реализация Программы (2015-2016 годы) включает:

* полную реализацию всех мероприятий, включенных в Программу;
* создание предприятия в сфере обращения с отходами, выступающего в роли управляющей организации;
* рекультивацию и возвращение в хозяйственный оборот земель, нарушенных в результате несанкционированного размещения отходов;
* реализацию мероприятий по переходу предприятий, СПК МО «Кизнерский район» на безотходные (малоотходные) режимы производства и новые обоснованные технологические уровни.

Что сделано по I этапу.

⎯ В рамках реализации первоочередных мероприятий ежегодно в районе проводятся различные акции: такие как «Дни защиты от экологической опасности», «Экология-Безопасность-Жизнь», «Кизнер- цветущий поселок», «Самый благоустроенный дом» и т. д.

В этих мероприятиях участвуют практически все предприятия и учреждения.

Постоянно на страницах газеты «Новая жизнь» выходят публикации экологического направления.

Подводятся итоги различных акций.

В образовательных учреждениях района проводятся мероприятия со школьниками.

Районная библиотека проводит большую пропагандистко-обучающую работу с населением.

Отдел молодежи проводит также множество акций, субботники.

В весеннее время проводятся месячники санитарной очистки.

Помимо обучающей и пропагандисткой работы в 2013 году разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Полигон твердых бытовых отходов в п. Кизнер», которая прошла государственную и экологическую экспертизу и получено положительное заключение.